MILJÖKRAV PRODUKTION – 
Beställarens miljöplan i byggskede

| Miljökrav produktion är framtaget för: | [Projektnamn och projektnummer] |
| --- | --- |
| Datum för upprättande av Miljökrav produktion: | [Klicka och ange datum] |
| Upprättat av: | [Namn] |
| Projektansvarig på SISAB: | [Projektansvarig på SISAB] |
| Miljökrav produktion är SISAB:s kravdokument mot entreprenören för produktionen av projektet. Miljökrav produktion ingår i förfrågningsunderlaget för entreprenaden. Kraven som formuleras i Miljökrav produktion ska utgå ifrån det miljöstyrningsarbete som utförts under förslaghandling och projektering, som hanteras i malldokumentet Miljömål och krav förslaghandling och projektering. För flertalet krav finns det bakomliggande processer som beskrivs mer utförligt i SISAB:s Miljöanvisning. Miljökrav produktion ska alltid anpassas för aktuellt projekt, irrelevanta krav ska strykas medan andra kan komma att läggas till. Miljösamråd ska ske i varje skede med SISAB:s miljö- och hållbarhetsspecialister för att säkerställa korrekt kravställning. Denna gula rutan och röda hjälptexter i dokumentet ska tas bort vid färdigställande. |  |  |

| Område/Aspekt | Miljökrav/Kontrollpunkt |
| --- | --- |
| Övergripande I Miljöanvisningen finns SISAB:s fullständiga miljökrav med fördjupad bakgrund, information och struktur för respektive kapitel i Miljökrav produktion (detta dokument). Det finns olika versioner av Miljökrav produktion. Denna version gäller för ROT-projekt över 30 miljoner. Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal |  |
| Entreprenörens miljöplan | E ska upprätta en projektanpassad miljöplan som redovisar hur miljöarbetet organiseras, planeras, genomförs och dokumenteras för att uppfylla kraven angivna i Miljökrav produktion (detta dokument). Miljöplanen ska även innehålla (alternativt hänvisa till) kontrollpunkter för E:s miljörond, kontrollpunkterna ska vara anpassade till gällande krav. |
| Entreprenörens miljöresurs | E ska ha en namngiven miljöresurs som har utpekat ansvar för miljöarbetet under produktionen. E:s miljöresurs ska ha kompetens och erfarenhet för att uppfylla och svara mot B:s miljökrav men också mot E:s egna miljökrav som står angivna i E:s miljöplan. E:s miljöresurs ska alltid delta på B:s miljöronder samt utföra E:s miljöronder. Es: namngivna miljöresurs ska arbeta i projektet under produktionen och vara på plats där produktionen utförs. Miljöresursen ska vara bestämd och namngiven inför startmöte med B. Miljöresurs som finns på distans accepteras inte. |
| Underentreprenörer | E ska sörja för att UE och andra berörda har erhållit, läst samt accepterat miljöplanen. |
| Godkännande | E ska i samband med startmöte till B överlämna miljöplanen för entreprenaden. Miljöplanen ska godkännas av B. |
| Byggherrens kontroller | B kan göra miljörond/revision på plats minst en gång per månad (projektanpassas). E ska medverka på dessa ronder. |
| Entreprenörens ronder | E ska göra en miljörond minst var 14 dag (projektanpassas). Vad som kontrolleras och vilken notering som gjorts för det kontrollerade ska dokumenteras. |
| Avvikelser | Avsteg från beställarens miljökrav görs via kravportalen: Mallfiler Avsteg – SISAB Kravportal För produkter gäller BVB:s avstegsblankett, som finns på: Avsteg och synpunkter (sisab.se) Avvikelser från gällande miljökrav under pågående arbete ska protokollföras och anmälas till B. |
| Tillämpning av krav | Innehållet i SISAB:s miljökrav följer direktiv från både lokal, nationell och internationella krav och lagstiftning. Dessa direktiv uppdateras löpande och det är SISAB:s skyldighet att följa och uppdatera krav som kommer in även efter upphandling. SISAB:s miljökrav uppdateras kontinuerligt och samtliga krav och uppdateringar som sker efter upphandling kommer inte inkorporeras retroaktivt, men krav som påverkar SISAB märkbart kan komma att göra det. Om nya krav tillkommer lokalt, nationellt eller internationellt som efter upphandling förändrar SISAB:s miljökrav är det den upphandlade entreprenörens skyldighet att anamma de nya kraven. SISAB kommer bevaka och informera om eventuella förändringar sker. Tidsfristen och sättet för övergången till de nya kraven kommer att bestämmas i dialog mellan SISAB och upphandlad entreprenör så att anpassningen kan ske på ett rimligt sätt. |
| Föroreningar i mark och markanvändning |  |
| Nyupptäckta föroreningar | E ska alltid anmäla omedelbart till B om nedan inträffar/påträffas: Misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom geoteknisk markundersökning skall anmälas omedelbart till B (t.ex. Bly, Kadmium, Kvicksilver, Zink, Koppar, Arsenik, PCB, PAH, Asbest etc). När SISAB som fastighetsägare påträffar en förorening i mark är SISAB skyldiga att genast underrätta Miljöförvaltningen (tillsynsmyndigheten), p.g.a. upplysningsskyldighet enligt Miljöbalken 10 kap 11§. Erforderliga markmiljöundersökningar så som provtagning kan bli aktuellt vid misstanke om förorening i mark och massor. |
| Skydd mot markföroreningar p.g.a. spill och läckage | E ska alltid säkerställa nedan krav gällande skydd, hantering och anmälan: Kemiska produkter och bränslen ska förvaras i låsbart utrymme och hanteras så att spill och läckage till mark, vatten eller avlopp förhindras. Vid spill- och läckageincident (miljöolyckor) ska B kontaktas omedelbart. Beroende på incidentens storlek kan Miljöförvaltningen behöva kontaktas på: miljoforvaltningen@stockholm.se. |
| Spillberedskap | Spillberedskap, t.ex. absorptionsmedel ska finnas i erforderlig mängd. |
| Drivmedelstankar | Drivmedelstankar ska vara ADR-godkända (gäller mobila), dubbelmantlade/helinvallade (gäller stationära) samt påkörningsskyddade. |
| Särskilt värdefull vegetation och mark | E ska skydda särskilt värdefull vegetation och mark. Detta gäller även på de ställen där markarbeten inte ska utföras. Identifiering ska göras av mark och vegetation som skulle kunna skadas av ex transporter, upplagringsytor och dylikt. Naturvärden och grundvatten ska beaktas/bevaras under produktion. Läs mer om skydd av vegetation i projektets administrativa föreskrifter. |
| Masshantering | Om projektet ska hantera massor ska projektanpassade krav-formuleringar tas med. |
| Föroreningar i byggnad |  |
| Nyupptäckta föroreningar | E ska omedelbart anmäla till B om misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom miljöinventering hittas i byggnaden. Exempelvis: Asbest, PCB, Bly, Klorparaffiner, PAH, Kvicksilver, Freoner, Bromerade flamskyddsmedel, Radon etc. |
| Hantering av asbest och PCB. | Asbest ska hanteras och saneras enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2025:6 PCB ska sanering och hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i PCB-förordningen (SFS 2007:19) samt tillämpliga delar av miljöbalken och avfallsförordningen. |
| Vatten och avlopp |  |
| Länshållning | Vid sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under byggskedet som ger upphov till länshållningsvatten ska Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten följas. Se: Riktlinjer för länshållningsvatten (stockholmvattenochavfall.se) för mer info eller diskutera (alternativ anlita) med projektets markmiljökonsult. |
| Drivmedel, fordon och arbetsmaskiner |  |
| Drivmedel | Drivmedelsprodukterna i fordon, som används för hela eller delar av uppdraget, ska uppfylla de senaste utgåvorna av de standarder som finns för respektive drivmedel och omfattas av drivmedelslagen (2011:319) och uppfylla Svensk Standard SS-EN 228:2012 + A1:2017. Vid blandbränsle ska samtliga ingående bränslen uppfylla respektive standard. Biodrivmedel ska ha samma betydelse som i lagen (2010: 598) Hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Med förnybara energikällor avses biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat. HVO-diesel ska inte vara producerad av palmolja. Däremot accepteras att HVO-diesel får tillverkas av palmolja rester, så kallad PFAD (palm fatty acid distillate). |
| Redovisningskrav – drivmedel | Använda drivmedel för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som berörs av kraven, ska dokumenteras och vid anmodan redovisas vid projektavslut. Mallen ”Mall redovisning av drivmedel” kan användas för redovisningen. Hittas på: Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch på Trafikverkets hemsida. Vilka drivmedel som ska redovisas framgår i ”Mall redovisning drivmedel”. |
| Hydraulvätska och hydraulolja | Hydraulvätska och hydrauloljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434 eller ISO 15380. |
| Alkylatbensin | Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. |
| Fordons/maskinägarens ansvar | Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. |
| Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) | Nedanstående krav gäller samtliga lätta fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andelen lätta fordon som drivs av el, bränsleceller eller med andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel fordon År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 En entreprenad som pågår vid övergångsåren vid en upptrappning av kraven skall uppdatera sin fordonsflotta/drivmedelsanvändning för att stämma överens för det nya kravet. Alla fordon ska klara Euro 6 eller bättre och utöver det: - Fordonen ska enligt uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister ha ett maximalt skattegrundande utsläppsvärde (WLTP) enligt något av följande alternativ: - 215 gram koldioxid per kilometer (vid fossila drivmedel) - 230 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100 eller annat biodrivmedel (utöver fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol), eller - 290 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol, eller annan gas än gasol. |
| Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) | Nedanstående krav gäller samtliga tunga fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030 Andelen tunga fordon som drivs av el, bränsleceller eller andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel År 25 % 2027 50 % 2029 100 % 2030 Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav. Tunga fordon som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euro V. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| Arbetsmaskiner | Nedanstående krav gäller samtliga arbetsmaskiner som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andel År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 - Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner större än 15 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Minigrävmaskiner upp till 50 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Arbetsmaskiner vars motorer har en effekt under 19 kW får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. - Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| Redovisningskrav – fordon och arbetsmaskiner | Använda lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska dokumenteras och redovisas i förteckning. För redovisning kan bilaga ”Mall: Förteckning över fordon, arbetsmaskiner, hydraulvätska och nollutsläpp” användas. Den hittas på: Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch. I förteckningen anges maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (Stegklass). |
| Handhållna arbetsredskap | Motorredskap och handverktyg ska vara drivna av el eller andra fossilfria drivmedel och vara av miljöanpassat utförande, t.ex. försedda med katalysator. Lätta maskiner upp till 10 kW ska vara eldrivna. |
| Redovisningskrav handhållna arbetsredskap | Lista över handhållna arbetsredskap där typ av drivmedel framgår ska kunna redovisas. Kravet gäller ej eldrivna arbetsredskap. |
| Byggvaror och kemiska produkter |  |
| Kompetens | E ska ha kompetens och rutiner som säkrar bedömning och registrering av varor, dvs. produkt/kemikalie/material i de produktgrupper som anges i ”Utvalda produktgrupper” i systemet Byggvarubedömningen (BVB). |
| Licens | B ersätter en verifierad kostnad (exkl. påslag) för en loggboksdeltagare i BVB per avtalspartner. Ytterligare konton bekostas av E. |
| Loggbok i BVB | B skapar projektets loggbok i BVB för entreprenaden. E ska, för att bli inbjuden till loggboken, meddela detta till bvb@sisab.se. Om loggboken redan är skapad ska texten omformuleras. Om projektet har en miljösamordnare ska E meddela hen för att bli inbjuden. Observera att namn inte ska anges, ange att kontaktuppgifter lämnas vid upphandling. |
| Utvalda produktgrupper | Kraven gäller för följande produktgrupper enligt BSAB-kod: C: Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. - Exkludera sten och grus. D: Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m.m. E: Platsgjutna konstruktioner F: Murverk G: Konstruktioner av monteringsfärdiga element H: Konstruktioner av längdformvaror I: Skikt av termoisoleringsvaror m.m. i hus och grundkonstruktioner J: Skikt av byggpapp, tätningsskikt, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor K: Skikt av skivor L: Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m.m. M: Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror N: Kompletteringar av sakvaror m.m. - Exkludera mindre beslag (knoppar, kläd- och/eller handdukshängare, etc.) P: Apparater, ledningar i rörsystem eller rörledningsnät - Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta varor som t.ex. pumpanläggningar, pannor, värmeväxlare under koderna PF, PH, PJ, PK, PL, PM. Q: Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem - Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta varor som t.ex. fläktar och värmeväxlare under koderna QA, QB, QE, QF. R: Isolering av installationer S: Endast el-installationer ur koderna SC (El- och telekablar), SB (Elkanalisation) och SN (Ljusarmaturer, ljuskällor). Exkludera övriga koder. X: Endast varor ur koderna XB: Inredningar i undervisningslokaler m.m. Exkludera övriga koder. Z: Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar m.m. Produkter som finns under flera BSAB-koder Utemiljövaror: utemöbler, lekutrustning, gummibeläggningar och konstgräs, stängel, plank etc. Exkludera följande: Tekniskt komplicerade sammansatta varor (t.ex. vitvaror, värmepumpar eller värmeväxlare, fläktaggregat, hissar, solcellsanläggningar). Varor såsom spik, skruv, mutter, plåtband, hålband, plaststrips etc. Produktgrupper som ej kommer att bli aktuella i projektet ska tas bort. |
| Registrering av produkter | Produkter som når totalbedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” är godkända för användning. Produkter som undviks eller som inte är bedömda i BVB behöver avstegshanteras. Detta görs genom SISAB:s avstegsblankett som finns i projektets loggbok samt på SISAB:s hemsida. Påskrivet avsteg skickas till bvb@sisab.se för bedömning. Återbrukade varor ska registreras i loggboken med BVB:s tagg-funktion för återbrukade produkter. |
| Föreskrivna varor | Om E byter ut en föreskriven produkt är det E:s ansvar att säkerställa att produkt accepteras i BVB alternativt att den avstegshanteras enligt B:s rutin innan användning. |
| Avstegshantering | En produkt som får totalbedömningen ”Undviks” eller som saknar bedömning i BVB måste avsteghanteras innan produkten används. Avsteget ska innehålla: Varför produkten behöver användas Vart produkten finns samt ungefärlig mängd Åtgärder för att hitta ett miljövänligare alternativ Godkänt avsteg ska registreras i projektets loggbok. |
| Plastgolv | Plastgolv i förskolans/skolans vistelserum ska ha innehållsbedömningen ”Rekommenderas”. |
| Renovering av golv | Specifika krav för renovering av golv ska formuleras här. |
| Tak- och fasadplåt | Tak- och fasadplåt samt stuprör ska inte utföras av koppar, zink eller dess legeringar. Undantag görs för produkter av färgbelagt förzinkat stål. |
| Natursten | Natursten som används i projektet ska ha brutits, producerat och bearbetats under förhållanden i linje med ILO.s åtta grundläggande konventioner, FN:s barnkonvention samt lokalt arbetsskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. |
| Trä | Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk. För inbygga produkter gäller >2% träråvara. Uppföljs genom nedanstående punkter följs: - FSC (Forest Stewardship Council)-/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)-märkt trä - Träprodukten uppfyller BVB:s kriterium rekommenderas eller accepteras. För hantering av tryckimpregnerat trä, se SISAB:s projekteringsanvisning mark: Material allmänt – SISAB Kravportal |
| Inomhusmiljö |  |
| Radon | Om byggnaden där projektet utförs har problem med höga radonvärdet och / eller om projektet utfört åtgärder som kan komma att påverka läckage av radon, exempelvis otäthet i väggar och grund, förändrad ventilation eller markarbeten runt byggnaden. Ska E genom föra en korttidsmätning för radon i samband med projektavslut för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. |
| Utomhusmiljö |  |
| Omgivningspåverkan via buller | Hänsyn till omgivningen ska tas. Det innebär bl. a. begränsa risk för störning i form av damm, nedsmutsning, bländade belysning, vibrationer och ljud. För byggbuller gäller NFS 2004:15. Se byggbuller-230224.pdf (tillstand.stockholm) för noggrannare utredning. Vid projekt med t ex pålning eller bergschakt kan det vara lämpligt att efterfråga Es planerade åtgärder för att minska risken för störning från buller. |
| Avfall och källsortering |  |
| Minimering av avfall. | Byggbranschen genererar stora mängder avfall vilket innebär förlust av materiella resurser, ökade klimatutsläpp och kostnader för avfallshantering. Det är därför väsentligt att E planerar avfallshanteringen noggrant och strävar efter att minimera avfall. E ska i projektets miljöplan och avfallsplan ange rutiner och åtgärder för hur mängden avfall samt spill av material ska minimeras. |
| Temporära konstruktioner | E ska redovisa hur temporära konstruktioner på byggarbetsplatser kan återanvändas för att minimera onödigt avfall. |
| Materialåtervinning | E ska planera och arbeta så att materialåtervinningen (exkl. energiåtervinning) ska uppgå till minst 70% av det icke farliga byggavfallet (exkl. markmassor, inkl. rivningsavfall). Avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas enligt Avfallsförordningen 4 § 10. Beroende på projektets omfattning kan det vara svårare att uppnå. Exempelvis mindre projekt med mindre utrymmen för avfallssortering eller projekt med stor andel avfall som är svårare att materialåtervinna. |
| Maximal andel deponi | Andelen deponi får maximalt uppgå till 10 % (inkl. rivningsavfall, exkl. markmassor och farligt avfall). |
| Avfallskoder och avfallskärl | Avfallskoder och skyltning av avfallskärl på arbetsplatsen ska följa Bilaga 4 ”Avfallsfraktioner och skyltning bruttolista” ska användas vid redovisning av byggavfall. |
| Material- och avfallshanteringsplan för byggavfall | E ska upprätta en material- och avfallshanteringsplan (avfallsplan). Planen ska: Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inkl. rutiner, logistik och typer av kärl. Beskriva avfallshanteringen i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. en APD-plan. Motivera avsteg från fraktionskrav. Redovisa hur uppföljande statistik ska samlas in och sammanställas. Redovisa att transportör och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats. Bilaga 11 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid byggproduktion” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Material- och avfallshanteringsplanen ska godkännas av B. |
| Erforderliga tillstånd | E ska kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd. |
| Startmöte | Ett startmöte ska genomföras mellan B (personal från SISAB eller ramavtalad miljösamordnare), E och vald avfallsentreprenör. Vid behov ska även avstämningar ske inför nya skeden i projektet. E:s ansvarige avfallshantering ska närvara och redogöra för planerad avfallshantering på arbetsplatsen. Bilaga 14 “Startmötesprotokoll avfallshantering” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. |
| Källsortering av byggavfall | Byggavfall ska källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner: För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk* separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. Detta ska även meddelas till B Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (t.ex. standardpallar) Farligt avfall (olika slag separeras) El-avfall (olika slag separeras) Trä* Brännbart* Plast* Gips* Metall* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten* Schaktmassor Mineralull Glas* Wellpapp Pappersförpackningar Glasförpackningar Plastförpackningar Metallförpackningar Antal och typ av fraktioner på arbetsplatsen ska anpassas efter byggprocessens olika skeden. Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§). |
| Källsortering av rivningsavfall | En rivningsplan ska tas fram av entreprenören och godkännas av B innan dess att rivning påbörjas. Rivningsavfall ska i första hand källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner nedan: - För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk* separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. Detta ska även meddelas till B. Utsorterade produkter och material för återanvändning och återbruk Farligt avfall* (olika slag separeras) El-avfall* (olika slag separeras) Trä* Brännbart* Metall* (olika slag separeras) Gips* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten* Schaktmassor Asfalt Mineralull Glas* Plast* Bilaga 10 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Observera att avsnitt “Material/produkter att återanvända” i Bilaga 10 endast är aktuellt om B har förifyllt detta. Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§). Om ingen rivning är aktuell ska detta krav tas bort. |
| Farligt avfall | Farligt avfall ska hanteras och förvaras separata från annat avfall. E ska, innan borttransport sker, anteckna uppgifter enligt Kap 6, §1 i Avfallsförordningen. Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister ska ske inom två arbetsdagar efter borttransport enligt Kap 6, §11 i Avfallsförordningen. E ska ombesörja rapporteringen. E ska tillsammans med transportör upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen. Kvittenser ska kunna redovisas vid anmodan. |
| Blandat avfall och eftersortering | Användningen av fraktionen blandat avfall eller uppdelning i färre fraktioner än basnivån ska motiveras, avstegshanteras och godkännas skriftligt av B. Kvitto som redovisar att avfall som gått till eftersortering har sorterats ska lämnas in tillsammans med övrig avfallsdokumentation. |
| Gips och mineralull | Gips och mineralull ska sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras. |
| Träförpackningar | Träförpackningar som inte är returpallar sorteras tillsammans med annat träavfall. |
| Pallar | Pallar som är anslutna till ett retursystem ska återanvändas. |
| Kabeltrummor | Kabeltrummor ska returneras till leverantören. |
| Fullfölja åtagande | Om E inte fullföljer sitt åtagande svarar B för att detta utförs på E:s bekostnad. |
| Tryckimpregnerat trä | Vid rivning av tryckimpregnerat virke ska E ska undersöka om virket som rivs kan gå till material- och/eller energiåtervinning istället för farligt avfall. Tryckimpregnerat som går som farligt avfall: - Virke som behandlats före 2004 - Stängselstolpar och ledningsstolpar - Trä med mycket splintved Tryckimpregnerat som kan gå till material- och/eller energiåtervinning: - Modernt impregnerat virke som behandlats med vattenlösliga kopparbaserade träskyddsmedel - NTR AB-klassat virke. |
| Redovisning | I samband med projektavslut ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digitalt format: Ifylld och signerad material- och avfallshanteringsplan, vid rivning även rivningsplan. Kvittenser vid inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Transportdokument och mottagarbevis vid transport av farligt avfall. Avfallsstatistiksammanställning i vikt (ton) och viktprocent efter avslutat projekt för respektive fraktion samt hanteringsmetod för respektive fraktion enligt nedanstående: Materialåtervinningsgrad (ex. gips, plast, golvspill etc.) Energiåtervinning Deponimängd Rivningsavfall ska redovisas separat enligt ovanstående statistiksammanställning. Använd mallfilen Vägledning för beräkning av bygg, - anläggnings-, och rivningsavfall vid framtagande av avfallsstatistik. Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |
| Cirkularitet – bevara, underhålla och återbruka |  |
| SISAB:s cirkulära principer | E ska arbeta utifrån SISAB:s cirkulära principer. - Utreda möjligheten att bevara och underhålla befintliga byggnader, material och installationer - Välja återbruk och återanvändning i den utsträckning som är möjlig - Välja material, varor och installationer utifrån en cirkulär prioriteringsordning där de som är helt eller delvis tillverkade av återvunnet material premieras, följt av material tillverkade av förnybara råvaror. Nyutvunna resurser ska minimeras - Välja material och varor från leverantörer som bidrar till cirkulära kretslopp, ex. erbjuder återtag av materialspill och måttanpassning av material - När val av nyutvunna material, varor och installationer är nödvändigt ska alternativ med låg klimatpåverkan prioriteras - Välja material, varor och installationer som kan underhållas och repareras över tid – för en ökad livslängd De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin. De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin. Ovan cirkulära principer ska anpassas och formuleras för det specifika projektet och endast de principer som är rimliga/möjliga att ha kvar som miljökrav mot E ska stå kvar. Miljösamordnaren ska anpassa texten. Entreprenadform behöver beaktas utifrån vad E ska få i uppdrag att göra. |
| Återbruksarbete, återbruksinventering och underlag för återbruk | E ska utifrån underlag (återbruksinventering mm) som tagits fram under projektering, återbruka så mycket som möjligt under produktionen. Projektets återbruksarbete detaljeras i tekniska beskrivningar och sammanställs i SISAB:s återbruksmall. Om kravställt och projekterat återbruk inte går att genomföra under produktionen, ska det hanteras som ett avsteg och meddelas till B. Ersätt kursiverad text baserat på det underlag som tagits fram under tidigare skeden. Beskriv ex. i vilka handlingar återbruk har inarbetats eller om det är specifika material/produkter som ska återbrukas av E. |
| Återtag av spill / materialrester | E ska arbeta för att så mycket material och materialspill som möjligt ska kunna samlas in och återtas av materialleverantöret under byggskedet eller gå som materialåtervinning vid rivning. E ska samla in spill / materialrester från följande material: - Golv - Planglas - Natursten - Undertaksplattor - Plaströr E ska följa de anvisningar som materialleverantören delger för att underlätta insamling och återvinningen av materialet. Stryk material som inte är relevant för projektet utifrån projekterat underlag. |
| Redovisning | E ska senast i samband med slutbesiktning, redovisa följande uppgifter och handlingar till B i digitalt format: - I fylld återbruksmall som detaljerar typ av återbruk och återanvändning av material (ex. antal dörrar, fönster, kök, sanitetsporslin, fasadtegel, återbrukad betong m.m.) - Dokumentation som styrker återtagsystem av materialspill, vilket material som återtagits samt volym, vikt eller antal redovisas vid produktionsavslut. |
| Klimatarbete |  |
| Övergripande | I tidigare skeden har B genomfört minst en klimatberäkning som lägger grunden för det arbete som E sedan genomför i produktion. B kommer även genomföra en klimatberäkning i samband med projektavslut för att säkerställa att en reduktion av klimatpåverkan genomförts. Kravet kan behöva anpassas baserat på om en klimatberäkning genomförts i tidigare skeden. |
| Klimatdrivande faktorer och åtgärder för minskad klimatpåverkan | E ska utifrån den klimatberäkning som genomförts under tidigare skeden samt utifrån de handlingar (återbruksinventering, tekniska beskrivningar etc.) som tagits fram, arbeta målstyrt för att hålla klimatpåverkan så låg som möjligt. E kan komma med egna förslag på åtgärder som kan minska projektets klimatpåverkan. De klimatåtgärder som väljs ska beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med längre livslängd och mindre underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. E ska alltid i samråd med B besluta om klimatreducerandeåtgärder. |
| Måltal | Årtal; 2027; 2028; 2030. Klimat-reduktion; 20%; 30%; 50%. E ska arbeta för att uppnå en klimatreduktion utifrån målvärdena i tabellen nedan. Målvärdena gäller för när projektet avslutas. |
| Manuell redovisning av materialmängd | E ska redovisa projektets inbyggda material i form av en resurssammanställning i SISAB:s materialmängdsmall alternativt annan likvärdig materialmängdsmall. Följande underlag ska redovisas för inbyggt material: - Byggnadsdel - Material - Produktnamn - Tillverkare - EPD nummer ** - Vikt (kg)* - Volym (m3)* - Area (m2)* - Tjocklek (mm) - Längd (m) - Antal (st) - Spill % ** * Materialmängd ska anges enligt den enhet som är mest anpassningsbar utifrån materialets karaktär. ** Ska dokumenteras om tillgängligt. E ska kunna redovisa inbyggt material i samband med projektavslut för att möjliggöra att B kan utföra en klimatberäkning vid projektavslut. SISAB:s materialmängdsmall hittas på: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |
| A5. Energi från byggarbetsplats | E ska redovisa specifik indata från alla energikrävande processer från byggarbetsplatsen. Med detta menas all användningen av el, värme och bränsle som sker på byggarbetsplatsen. Exempelvis från driftenergi av byggbodar och drivmedel från arbetsmaskiner. E ansvarar för att detta underlag dokumenteras under projektets gång och levereras till miljösamordnare (eller annan lämplig roll) i samband med att klimatberäkningen utförs. E ska arbeta för att minska energianvändningen på byggarbetsplats genom att använda energisnåla byggbodar. Se Byggföretagens ”Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar” för mer information rörande energibesparing från byggbodar. |
| Insamling av EPD:er | E ska gemensamt med projektets miljösamordnare, koppla inbyggt material till EPD:er. EPD:er som används i uppdraget skall tillhandahållas och redovisas till B. Om E byter ut produkter som föreskrivits under projektering som har EPD:er och detta märkbart påverkar projektets totala klimatpåverkan, behöver detta göras i samråd med B och/eller projektets miljösamordnare. För att en EPD ska få användas måste den vara giltig, giltighetstiden är fem år. EPD ska baseras på standarderna ”EN 15804:2012+A1:2013” eller ”En 15804:2012+A2:2019. EPD:er för betong, stål, armering, isolering och golv ska alltid tas fram. För mer information om EPD:er, se anvisning för klimatberäkningar: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |
| Omfattning inbyggt material | Omfattningen för det inbyggda materialet vars mängd behöver redovisas utgår ifrån byggdelarna 2-8 enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) byggdelstabell. Exkludera byggdelarna 0 Sanering och rivning, 1 Mark samt 9 Gemensamma arbeten. För mer information och användning av schabloner se SISAB:s anvisning för klimatberäkningar, kap 3.1 tabell 2 (Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal). |
| Redovisning | I samband med projektavslut ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digital format. - Klimatberäkningsrapport som redovisar klimatberäkning utförd i tidigare skede och vid projektavslut samt det klimatförbättrandearbete som genomförts. - SISAB:s materialmängdsmall i fylld med inbyggt material (eller likvärdig resurssammanställning) - EDP:er som använts inom projektet |
| Dokumentation |  |
| Inlämning av dokumentation | Miljödokumentation som styrker att B:s krav efterlevs ska lämnas in på Antura i samband med projektavslut. Se SISAB:s Miljömall Dokumentation för tydligare redogörelse över vad som ska lämnas in för varje respektive kapitel. |

Anvisningar – SISAB Kravportal

Förorenad mark - Stockholms stad

Kemikalier - Stockholms stad

sisab.se/sv/leverantor/projekteringsanvisningar/avsteg-och-synpunkter/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K4P10

Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen

Planglas

https://zurface.se/haallbarhet/aaterbruk/

https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity_/

https://wavin.com/se/take-back

Energibod_1.0_Kriterier_211217.pdf